 

	ZAŁĄCZNIK   NR  26


REALIZACJA  PLANU  RZECZOWEGO  I  FINANSOWEGO   PROJEKTU   DOFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW PAŃSTWOWEGO FUNDUSZU REHABILITACJI  OSÓB  NIEPEŁNOSPRAWNYCH  (  PRZEBUDOWA WĘZŁÓW SANITARNYCH ORAZ BIURA OBSŁUGI KLIENTA W BUDYNKU URZĘDU MIEJSKIEGO                 W BARCINIE CELEM DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH ) za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2022 roku  

OBSZAR  B  PROGRAMU  WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III


	NAZWA PROJEKTU
	NAZWA BENEFICJENTA
	ZAKRES  RZECZOWY  PROJEKTU
	

PLAN
	  

     WYKONANIE
	             %
	

	Przebudowa węzłów sanitarnych  oraz Biura Obsługi Klienta                w budynku Urzędu Miejskiego               w Barcinie celem dostosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych
	Urząd  Miejski  w Barcinie
ul. Artylerzystów 9
88 – 190  Barcin

	
Dostosowanie pomieszczeń higieniczno-sanitarnych do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowanie drzwi, zakup i montaż tablic                   z informacją pisana i piktograficzną, zakup i montaż tablic informacyjnych w języku Braille-a


	



139.913,00  zł

	



139.912,50 zł
	99,99
	

	
	
	



             Dofinansowanie uzyskane na realizację zadania z PFRON pozwoliło Gminie Barcin zlikwidować barierę w zakresie poruszania się i komunikowania osób niepełnosprawnych w budynku Urzędu Miejskiego w Barcinie. W ramach zadania przebudowano węzły sanitarne oraz Biuro Obsługi Klienta                           w budynku. Dostosowano pomieszczenia higieniczno-sanitarne do potrzeb osób niepełnosprawnych, przystosowano drzwi, zakupiono i zamontowano tablicę z informacją pisaną i piktograficzną oraz zakupiono i zamontowano tablicę w języku Braillea.

